Project Catalyst

美术资产设计与实施计划

Art Asset Design & Implementation Plan

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用项目 | Project Catalyst |
| 引擎 | Godot 4.x / 3D |
| 文档目的 | 统一视觉方向、资产规范、资源策略与阶段实施计划 |

核心目标：先定视觉规范 → 做垂直切片 → 建资产管线 → 再逐步替换临时资源

# 1. 文档目标

Project Catalyst 当前已经具备较完整的核心玩法框架，包括多角色、多武器、普通敌人 / 精英 / Boss、五基元元素系统、元素反应、武器模块构筑、地图事件、升级与结算、UI / HUD，以及大规模敌人同屏。

当前阶段不再以“寻找更多临时素材”为主要目标。后续美术工作的核心目标调整为：建立 Project Catalyst 自己的视觉语言，并逐步使用统一视觉规范替换原型阶段资源。

整体策略：现成资产负责模型基础，Blender 负责统一，Godot Shader / VFX 负责形成游戏视觉身份。

# 2. 核心美术原则

## 2.1 美术风格

推荐整体方向：Stylized Low Poly + 魔导科技 + 元素炼金。

Stylized

Low Poly

Arcane Technology

Elemental

Alchemy

Magic Engineering

High Readability

Strong VFX

视觉参考方向可借鉴 Hades 的战斗信息层级、Risk of Rain 2 的 Stylized 3D、Wizard of Legend 的元素表现、Death Must Die 的技能密度；只参考视觉表达原则，不直接复制具体设计。

# 3. 游戏视觉核心

Project Catalyst 最重要的视觉卖点不应是高精度人物模型，而应是：武器 + 五元素 + 元素反应形成的大规模战斗视觉反馈。

战斗可读性 → 元素 VFX → 玩家角色 → Boss → UI / Icon → 环境 → 普通敌人

玩家能够快速识别危险

玩家能够识别自己的攻击

玩家能够识别元素

玩家能够识别元素反应

玩家能够识别精英 / Boss 攻击

大规模敌人情况下画面仍然清晰

# 4. 战斗信息层级

P0 玩家危险预警
P1 玩家受击
P2 Boss / 精英技能
P3 元素反应
P4 玩家主要攻击
P5 普通敌人攻击
P6 装饰性特效

禁止因为视觉效果“更炫”而破坏这个层级。

# 5. 五元素色彩与表现规范

| 元素 | 主视觉 | 表现关键词 | 识别原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火 Fire | 红 / 橙 / 黄 | 上升、爆裂、火星、热浪、燃烧 | 强热感与爆发 |
| 水 Water | 蓝 / 青 | 流动、波纹、环形扩散、液体拖尾 | 连续与流体感 |
| 风 Wind | 青白 / 浅绿 | Spiral、环形、气流、切割、高速 | 轻快与方向感 |
| 土 Earth | 黄褐 / 暗金 | Debris、岩石、冲击、地裂 | 厚重与实体感 |
| 雷 Lightning | 紫 / 蓝紫 / 白 | 高频闪烁、分叉、Chain、电弧 | 瞬发与跳跃感 |

# 6. 元素反应视觉规范

元素反应必须明显区别于普通攻击。建议遵循：普通攻击 < 单元素攻击 < 元素反应 < 大型连锁反应。

反应发生时至少改变 Color、Shape、Motion、Sound、Screen Feedback、Particle Density 中的三个维度。禁止仅通过“换颜色”表达不同元素反应。

# 7. 角色设计

| 角色 | 定位 | 核心视觉 | 关键资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素行者 | 元素 / 魔导科技 / 中距离 | 轻型魔导护甲、元素核心、能量线路 | 脉冲步枪、元素核心 |
| 回响猎手 | 速度 / 弹射 / 灵活 | 轻装、披风、兜帽、高速剪影 | 圆盘武器 |
| 裂隙工匠 | 工程 / 地雷 / 装置 | 工程装备、元素罐、工具背包 | 机械地雷、背包 |

# 8. 角色资源策略

Base Human + Shared Skeleton + Shared Animation + Different Outfit + Different Head + Different Weapon

动画优先共用：Idle、Run、Dash、Hit、Death；特殊动画只为 Character Skill 和 Weapon Special 单独制作。

基础模型 → Blender → 统一比例 → 统一 Skeleton → Mixamo / 自有动画 → 导出 GLB → Godot

# 9. 敌人设计

现有 Quaternius Monsters 作为主要基础资源。短期停止继续寻找大量普通怪物资源。

Chaser

Tank

Fast

Ranged

Swarm

Support

# 10. 精英敌人

精英原则：不单独制作完整模型。

普通敌人 + Scale + Elite Material + Glow + Additional Mesh + Elite VFX

目标：玩家必须能够在大量敌人中立即发现精英。

# 11. Boss

Boss 是允许单独投入资源成本的单位。当前 Boss：灰烬巨像。需要独立模型、独立材质、独立 VFX、独立音效与独立动画。

Idle

Walk

Heavy Slam

Charge

Summon

Stagger

Death

# 12. 武器资源

第一阶段只完成当前三个核心武器：Pulse Rifle、Ricochet Disc、Elemental Mine。

武器必须具有明显剪影。模型复杂度不是重点，Shape、Glow、Element Socket、Animation、VFX 才是重点。

# 13. VFX 系统

VFX 是当前最高优先级美术系统。建议目录：

assets/art/vfx/
  common/
  fire/
  water/
  wind/
  earth/
  lightning/
  reaction/
  enemy/
  boss/
  environment/

# 14. 通用元素 Shader

建立 ElementVFXShader，并尽量通过共享 Shader + 参数差异表达不同技能。建议参数：

element_color
secondary_color
glow_strength
noise_scale
noise_speed
pulse_speed
distortion_strength
dissolve_amount
edge_strength
opacity

# 15. VFX 基础组件库

Sphere

Ring

Disc

Cone

Beam

Trail

Arc

Explosion

Ground Circle

Shockwave

Lightning

Debris

目标：使用 10～20 个基础 VFX Primitive 组合出绝大多数技能。

# 16. UI / Card 设计

当前大量模块卡不制作独立完整插画，统一采用 Icon + Card Frame + Type + Element Color + Cost + Name。第一阶段继续使用现有 Kenney Icon。

# 17. AI 使用范围

AI 适合用于：Concept Art、角色 / Boss / 武器概念、UI Concept、Icon Concept、Environment Moodboard、Loading Screen、Steam Capsule 前期概念。

AI 不作为 Character Animation、Skeleton、Rig、连续动画、大量要求严格一致性的模型生产主方案。原则：AI 负责设计参考，不负责整个资产生产管线。

# 18. 环境设计

第一张正式 Arena：元素研究遗迹 / Arcane Research Ruins。

5 Rocks
5 Ruins
3 Pillars
3 Crystals
3 Machines
2 Vegetation Types
1~3 Ground Materials

通过 Rotate、Scale、Material Variant、Decal、Shader、Lighting 形成变化。第一阶段禁止制作大量 Biome。

# 19. 推荐资源目录

assets/
└── art/
    ├── characters/
    ├── enemies/
    │   ├── common/
    │   ├── elite/
    │   └── boss/
    ├── weapons/
    ├── environment/
    ├── vfx/
    ├── ui/
    ├── materials/
    ├── shaders/
    └── animations/

# 20. License 管理

新增 assets/licenses/，所有第三方资源至少记录：Asset Name、Author、Source、License、Commercial Use、Modification Allowed、Attribution Required、Downloaded Date。

禁止使用：来源不明资源

禁止使用：无 License 资源

禁止使用：NC 商业限制资源

禁止使用：无法确认商业授权资源

# 21. 美术资源获取策略

| 来源 | 目标占比 |
| --- | --- |
| 现成资源 / 商店模型 | 约 40% |
| Blender 二次修改 | 约 30% |
| Godot Shader / VFX | 约 20% |
| AI / 自制辅助 | 约 10% |

已有仓库资源 → CC0 → 免费可商用 → 低价商业资产 → Blender 修改 → 完全自制

# 22. 资源购买原则

可以花钱：主角、Boss、高质量环境套装、高质量动画、音乐。

谨慎花钱：普通敌人、Icon、粒子贴图、UI 小组件、大量场景包。

# 23. 美术性能规范

普通敌人使用 Low Poly、低 Material 数量、尽可能共享 Material

避免复杂透明材质

VFX 优先 GPUParticles3D

控制 Overdraw 与透明粒子数量

高频效果池化

限制同时存在数量

Boss / 玩家允许更高资源预算

# 24. 第一阶段：Visual Target

目标：制作第一张 Project Catalyst Visual Target。画面必须同时出现：

☐ 1 个正式风格玩家

☐ 20～50 个敌人

☐ 1 个精英

☐ 至少 3 种元素

☐ 至少 1 个元素反应

☐ 正式 HUD

☐ Arena 环境

☐ 升级反馈

☐ 伤害反馈

完成后输出：docs/art/visual_target_v1.png

# 25. 第二阶段：Visual Bible

Visual Target 确认后建立 docs/ART_STYLE_GUIDE.md，至少包含：

☐ Color Palette

☐ Element Colors

☐ Character Scale

☐ Enemy Scale

☐ Boss Scale

☐ Material Style

☐ Outline Style

☐ Lighting

☐ VFX Brightness

☐ UI Style

☐ Icon Style

☐ Environment Style

☐ Screenshot Examples

以后任何新资源必须符合 Visual Bible。

# 26. 实施 TODO：P0 立即执行

## 视觉规范

☐ 确定 Stylized Low Poly 总体方向

☐ 确定魔导科技 / 元素炼金主题

☐ 确定五元素 Color Palette

☐ 确定背景饱和度范围

☐ 确定角色 / 怪物 / VFX 明度关系

☐ 建立 ART_STYLE_GUIDE.md 初版

## 资源整理

☐ 清点当前 assets

☐ 删除明确不会使用的临时资源

☐ 对第三方资源建立 License 清单

☐ 调整 assets/art 目录结构

☐ 建立命名规范

## 敌人

☐ 从 Quaternius 资源筛选 6 个普通敌人

☐ 确定 Chaser

☐ 确定 Tank

☐ 确定 Fast

☐ 确定 Ranged

☐ 确定 Swarm

☐ 确定 Support

☐ 确定 2 个 Elite 基础模型

☐ 制作 EliteMaterial

# 27. P0：VFX

☐ 创建 ElementVFXShader

☐ 创建 Fire Material

☐ 创建 Water Material

☐ 创建 Wind Material

☐ 创建 Earth Material

☐ 创建 Lightning Material

☐ 创建 Explosion

☐ 创建 Ring

☐ 创建 Shockwave

☐ 创建 Ground Circle

☐ 创建 Projectile Trail

☐ 创建 Beam

☐ 创建 Lightning VFX

☐ 创建 Debris

☐ 实现 Fire Attack

☐ 实现 Water Attack

☐ 实现 Wind Attack

☐ 实现 Earth Attack

☐ 实现 Lightning Attack

☐ 实现第 1 种 Reaction

☐ 实现第 2 种 Reaction

☐ 实现第 3 种 Reaction

完成标准：看到 VFX 不看 UI 也能判断元素。

# 28. P1：玩家

☐ 确定三个角色 Concept

☐ 寻找 Base Human

☐ 确定统一 Skeleton

☐ 导入基础 Animation Set

## 元素行者

☐ Model

☐ Outfit

☐ Pulse Rifle

☐ Element Core

☐ Material

## 回响猎手

☐ Model

☐ Outfit

☐ Ricochet Disc

☐ Material

## 裂隙工匠

☐ Model

☐ Outfit

☐ Backpack

☐ Elemental Mine

☐ Material

# 29. P1：环境

☐ 确定 Arena Theme

☐ Ground Material

☐ Rocks

☐ Ruins

☐ Pillars

☐ Crystals

☐ Machines

☐ Vegetation

☐ Decals

☐ Arena Boundary

☐ Lighting

☐ Fog / Atmosphere

目标：使用约 20 个基础资产完成完整 Arena。

# 30. P1：UI

☐ HUD Style

☐ HP Bar

☐ XP Bar

☐ Skill Indicator

☐ Element Indicator

☐ Boss HP

☐ Damage Number

☐ Upgrade UI

☐ Card Frame

☐ Card Type

☐ Element Icon

☐ Reaction Icon

第一阶段继续使用 Kenney Icon；禁止提前制作几十张独立卡牌插画。

# 31. P2：Boss

☐ Concept

☐ Model

☐ Material

☐ Idle

☐ Walk

☐ Slam

☐ Charge

☐ Summon

☐ Stagger

☐ Death

☐ Spawn VFX

☐ Slam Warning

☐ Slam Impact

☐ Charge Warning

☐ Charge Trail

☐ Ember Ground

☐ Summon VFX

☐ Stagger VFX

☐ Death VFX

# 32. P2：Audio

☐ Fire Audio Identity

☐ Water Audio Identity

☐ Wind Audio Identity

☐ Earth Audio Identity

☐ Lightning Audio Identity

☐ Hit

☐ Critical

☐ Reaction

☐ Elite Spawn

☐ Boss Spawn

☐ Boss Stagger

☐ Level Up

☐ Upgrade Select

☐ Player Death

# 33. P3：Polish

☐ Camera Shake

☐ Hit Stop

☐ Screen Flash

☐ Damage Feedback

☐ Chromatic / Distortion

☐ Better Trails

☐ Better Decals

☐ Environment Particles

☐ Ambient Effects

☐ Death Effects

☐ Spawn Effects

☐ UI Animation

☐ Transition Animation

# 34. 当前阶段禁止事项

☐ 不要：制作第二张正式地图

☐ 不要：大量购买怪物

☐ 不要：大量制作卡牌插画

☐ 不要：制作高精度环境

☐ 不要：为每个技能制作独立 Shader

☐ 不要：制作几十种装饰性粒子

☐ 不要：追求写实材质

☐ 不要：给普通怪增加复杂 Skeleton

☐ 不要：为每个 Elite 单独制作完整模型

☐ 不要：因为“这个资源很好看”就加入游戏

判断标准：这个资源是否帮助 Project Catalyst 建立统一视觉？

# 35. 里程碑 ART-M1：Visual Identity Prototype

☐ 1 个正式风格角色

☐ 3 个正式普通怪

☐ 1 个 Elite

☐ 五元素基础视觉

☐ 3 个元素反应

☐ 基础 Arena

☐ HUD 初版

☐ ElementVFXShader

☐ EliteMaterial

☐ 基础 Lighting

☐ Visual Target Screenshot

完成后进行一次视觉评审。

# 36. 里程碑 ART-M2：Vertical Slice Art

☐ 3 个角色

☐ 6 个普通敌人

☐ 2 个 Elite

☐ 1 个 Boss

☐ 3 个武器

☐ 五元素

☐ 所有当前核心 Reaction

☐ 正式 Arena

☐ 正式 HUD

☐ Upgrade UI

☐ Audio Feedback

☐ Character Animation

☐ Boss Animation

目标：游戏截图和 30 秒 Gameplay 视频已经能够对外展示。

# 37. 里程碑 ART-M3：Polish

☐ Character Polish

☐ Boss Polish

☐ VFX Polish

☐ Environment Polish

☐ UI Animation

☐ Audio Polish

☐ Lighting Polish

☐ Performance Optimization

目标：从“完整独立游戏原型”提升到“具有商品视觉表现的游戏”。

# 38. 当前最优执行顺序

① 整理 assets
② 建 ART_STYLE_GUIDE
③ 选 3 个代表怪
④ 做五元素 Shader
⑤ 做 3 个元素反应
⑥ 做一个正式玩家
⑦ 做 Elite
⑧ 做 Arena
⑨ 做 HUD
⑩ 组装 Visual Target
⑪ 截图评审
⑫ 再决定是否购买正式资产

不要一开始完成三个角色、六个怪物和整个 Boss。先把一个画面做到对。

# 39. 当前 Sprint

☐ 创建 docs/ART_STYLE_GUIDE.md

☐ 创建 assets/licenses/

☐ 整理 assets/art/ 目录

☐ 从现有怪物选择 3 个代表模型

☐ 定义五元素颜色

☐ 创建 ElementVFXShader

☐ 创建五元素 Material

☐ 实现 Fire 基础 VFX

☐ 实现 Water 基础 VFX

☐ 实现 Lightning 基础 VFX

☐ 实现第一个元素 Reaction VFX

☐ 制作一个临时正式玩家

☐ 制作一个 Elite Material

☐ 创建 Arena 基础 Lighting

☐ 调整 HUD

☐ 同屏放置 20～50 个敌人

☐ 完成 Visual Target V1

☐ 截图进行视觉评审

# 40. 完成标准

当前阶段不是“我们已经有很多美术资源”，而是“Project Catalyst 已经有自己的视觉风格”。

这是同一个世界里的角色和怪物

这是一个强调元素组合的游戏

能清晰看到玩家、敌人和危险区域

不同元素可以快速区分

元素反应比普通攻击更加明显

大量敌人存在时画面仍然可读

不明显感觉是多个 Asset Pack 简单拼起来的

# 41. 最终原则

模型可以买，动画可以复用，Icon 可以使用素材包，但视觉语言必须属于 Project Catalyst。

整个项目最值得投入美术开发时间的三个部分：① 元素 VFX；② 三个主角；③ Boss。普通怪物、环境 Props 和基础 Icon 应尽量复用成熟资产。

第一阶段唯一目标：做出第一张真正像 Project Catalyst 的游戏截图。